1. Анонс 0.3. С первым дневником-анонсом необходимо заявить о себе максимально погромче, для этого:
   1. В дневнике дать ссылку на дискорд канал, первое время им может заниматься большая часть команды.
   2. Создать Reddit, и подготовить перевод этого дневника ЗАРАНЕЕ, чтобы привлечь зарубежную аудиторию. Им так же оставить ссылку на дискорд, он будет как наша фан беседа в вк, только интернациональная.
   3. Договориться с максимальным количеством команд и групп, чтобы они сделали анонс(NNF (думаю Саша не откажет, ну и заявит о своём участии в нашем проекте), RoR, Strategium, Союз мододелов, Эмбро, Катархонт, Паталот).
   4. Перед дневником, договориться с Эмбро, чтобы он сделал одно прохождение по той версии что есть, и первое его видео приурочить к анонсу дополнения.
2. Подготовка предрелизной версии и локализации.
   1. Закончить локализацию законченных стран(ВКЛЮЧАЯ предыдущие патчи), и перепроверить каждую из них на недочёты, не забыть о описаниях лидеров.
   2. Отдать эту локу на перевод НГПМ, пусть либо кирилл, либо Саша составит список всех стран и их локализацю, если в какой-то ок, то пусть ставит +, и можно кидать.
   3. Определить список стран предрелизной версии и довести их, хотя до 90% показателя готовности учитывая всё, от графики до локализации.
   4. Подготовить в первую очередь дневники по этим странам и их перевод на реддите, и через месяц-полтора, предрелизную версию версию распределить по ютуберам с которыми сможем договориться